PRODUCT BACKLOG — SRV Oratoria IA Sistema de Retroalimentación por Voz basado en IA ¦ FastAPI · Supabase · Oracle Cloud · Vercel Equipo SRV — UPAO 2026 ¦ Ramdhum Arévalo Espinoza (Scrum Master) ¦ Versión Corregida — 2 Sprints

1. Contexto y Decisiones de Arquitectura

El Product Backlog original fue diseñado con NestJS y AWS. Tras análisis de costos y restricciones del proyecto, el equipo SRV migró a la siguiente arquitectura más sostenible:

| Componente | Original (Charter S04) | Actual (Reformulado) |
| --- | --- | --- |
| Backend | NestJS + TypeScript | FastAPI + Python 3.13 |
| IA / Transcripción | AWS Transcribe Streaming | faster-whisper medium int8 |
| Análisis acústico | No especificado | parselmouth / Praat |
| Análisis semántico | No especificado | spaCy + BETO (Sprint 2) |
| Base de datos | RDS PostgreSQL (AWS) | SQLite (dev) / Supabase (prod) |
| Backend hosting | AWS EC2 | Oracle Cloud Free (ARM 4OCPU/24GB) |
| Frontend hosting | S3 + CloudFront | Vercel (gratuito) |
| Frontend | Angular | React + Vite |

2. Leyenda de Épicas

Cada ítem del backlog está clasificado en una de las siguientes épicas para facilitar la trazabilidad y el seguimiento por área funcional:

| ID Épica | Nombre de la Épica |
| --- | --- |
| EP-01 | Infraestructura y Autenticación |
| EP-02 | Captura y Procesamiento de Audio |
| EP-03 | Análisis de Fluidez — D1 |
| EP-04 | Análisis Lingüístico/Semántico — D2 |
| EP-05 | Análisis de Expresividad — D3 |
| EP-06 | Interfaz de Usuario y Experiencia |
| EP-07 | Panel Docente y Reportes |
| EP-08 | Despliegue, Calidad y Cierre |

3. Resumen General del Backlog

Total de ítems: 50  |  Historias de usuario (HU): 28  |  Tareas técnicas (TA): 22  |  Story points totales: 190

| Categoría | Total | ✅ Completado | 🔄 En progreso | ⏳ Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias (HU) | 28 | 20 | 3 | 5 |
| Tareas Técnicas (TA) | 22 | 16 | 1 | 5 |
| TOTAL | 50 | 36 | 4 | 10 |

SPRINT 1 — Core de Infraestructura, Audio y Análisis D1 Semanas 4–7 │ Hasta 07/06/2026 │ Meta: Arquitectura base, pipeline de audio y análisis de fluidez mecánica (D1)

3.1 Historias de Usuario — Sprint 1  (15 ítems · 47 story points)

| Épica | ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prior. | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | HU-01 | Autenticación de usuario Como alumno, quiero iniciar sesión con usuario y contraseña. | Login exitoso redirige a /modos. Token JWT guardado. Ruta protegida redirige a /login si no hay sesión. | Alta | 3 | Completado |
| EP-01 | HU-02 | Registro de nuevo alumno Como alumno, quiero registrarme con nombre, apellido, username, grado y sección. | Contraseña hasheada con Argon2. Username único. Respuesta 201 con datos sin password. | Alta | 3 | Completado |
| EP-06 | HU-03 | Selección de modo de práctica Como alumno, quiero elegir entre modo Lectura o Expresión Libre. | Pantalla /modos muestra dos opciones. Lectura lleva a selección de texto. Libre va a /practica. | Alta | 2 | Completado |
| EP-02 | HU-04 | Grabación de audio en el navegador Como alumno, quiero grabar mi voz directamente sin instalar nada. | WaveSurfer + RecordPlugin captura audio. Botón toggle grabar/detener. Visualización de onda en tiempo real. | Alta | 5 | Completado |
| EP-03 | HU-05 | Cálculo de velocidad de habla (PPM) Como alumno, quiero saber cuántas palabras por minuto hablo. | Whisper medium int8 transcribe el audio. PPM = palabras / duración_habla. Resultado disponible en < 3s. | Alta | 5 | Completado |
| EP-03 | HU-06 | Detección de pausas y bloqueos Como alumno, quiero saber cuántas veces me quedé sin palabras. | Pausa > 1.5s = bloqueo. Se reportan total_pauses y long_pauses. Umbral configurable en config.py. | Alta | 3 | Completado |
| EP-03 | HU-07 | Análisis de prosodia con Praat Como docente, quiero ver métricas acústicas (F0, jitter, shimmer, HNR). | parselmouth extrae F0_mean, jitter_pct, shimmer_db, HNR_db. Valores disponibles en respuesta JSON. | Media | 5 | Completado |
| EP-06 | HU-08 | Retroalimentación automática con estrellas Como alumno, quiero recibir una calificación de 1 a 5 estrellas. | Reglas: PPM 80-120 = 3 pts; pausas = 0-2 pts. Color verde/amarillo/rojo según puntuación total. | Alta | 3 | Completado |
| EP-06 | HU-09 | Retroalimentación por voz (TTS) Como alumno, quiero escuchar el resultado de mi práctica en voz alta. | Web Speech API lee mensaje_principal al terminar. Botón 'Escuchar resultado' repite el audio. | Media | 2 | Completado |
| EP-06 | HU-10 | Modo lectura con texto guía Como alumno, quiero leer un texto que me da el sistema. | Se muestran textos de 1ro primaria. Texto visible durante grabación. texto_id enviado al backend. | Alta | 3 | Completado |
| EP-06 | HU-11 | Historial de sesiones del alumno Como alumno, quiero ver mis prácticas anteriores para medir mi progreso. | GET /metrics/historial retorna últimas 20 sesiones con estrellas, PPM y fecha. | Alta | 2 | Completado |
| EP-06 | HU-12 | Gráfico de evolución de PPM Como alumno, quiero ver una gráfica con mi velocidad de habla. | Barras proporcionales al PPM. Verde si está en zona ideal (80-120). Se muestran últimas N sesiones. | Media | 2 | Completado |
| EP-01 | HU-13 | Persistencia de sesiones en base de datos Como sistema, quiero guardar cada sesión de práctica. | SQLAlchemy guarda Sesion + ResultadoD1. SQLite en local, Supabase en producción. | Alta | 3 | Completado |
| EP-02 | HU-14 | Conversión de audio WebM/Opus a WAV Como sistema, quiero convertir el audio del navegador a WAV mono 16kHz. | PyAV convierte WebM/Opus → WAV 16kHz mono int16. Sin error en Praat. | Alta | 3 | Completado |
| EP-03 | HU-15 | Corrección de PPM excluyendo pausas largas Como alumno, quiero que mi velocidad no se vea afectada por los silencios. | speech_duration_s excluye pausas > 0.5s. PPM calculado sobre tiempo real de habla activa. | Media | 2 | Completado |

Resumen Sprint 1 — HU: 15 / 15 completadas ¦ 0 en progreso ¦ Avance estimado: 100%

3.2 Tareas Técnicas — Sprint 1  (11 ítems · 25 story points)

| Épica | ID | Tarea Técnica | Tipo | Descripción | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | TA-001 | Infraestructura | TA | Configurar repositorio GitHub y rama feature/logica-negocio-srv. Rama protegida. .gitignore. Primer commit con estructura base. | 1 | Completado |
| EP-01 | TA-002 | Backend | TA | Setup FastAPI + SQLAlchemy + Uvicorn. main.py con startup, routers registrados, DB init. requirements.txt. | 2 | Completado |
| EP-01 | TA-003 | Base de datos | TA | Modelo ORM: Usuario + Sesion + ResultadoD1. Relaciones 1→N y FK texto_id nullable. | 3 | Completado |
| EP-02 | TA-004 | Backend | TA | Pipeline de audio WebM → WAV 16kHz mono (PyAV). utils/audio.py. Resampler con flush final. | 3 | Completado |
| EP-03 | TA-005 | IA / ML | TA | Integración faster-whisper medium int8 (sin CUDA). WhisperModel cpu int8. word_timestamps=True para VAD. | 3 | Completado |
| EP-03 | TA-006 | IA / ML | TA | Integración parselmouth / Praat. analyze_prosody() extrae F0, jitter, shimmer, HNR, intensity. | 3 | Completado |
| EP-01 | TA-007 | Seguridad | TA | Sistema de autenticación JWT + Argon2. python-jose crea/valida tokens. passlib[argon2] hashea contraseñas. | 3 | Completado |
| EP-06 | TA-008 | Frontend | TA | Setup React + Vite + react-router-dom + WaveSurfer.js. 4 páginas: Login, ModoSeleccion, Practica, Historial. Axios con interceptor JWT. | 3 | Completado |
| EP-01 | TA-009 | Backend | TA | CORS configurado para dev (localhost:5173) y producción. CORSMiddleware con origins dinámicos desde env. | 1 | Completado |
| EP-01 | TA-010 | Backend | TA | Seeding automático de textos de lectura en startup. on_event inserta 3 textos de 1ro primaria si no existen. | 1 | Completado |
| EP-03 | TA-011 | Backend | TA | Corrección cálculo PPM: excluir tiempo de pausas largas. speech_duration_s = suma de segmentos con delta_t < 1.5s. | 2 | Completado |

Resumen Sprint 1 — TA: 11 / 11 completadas ¦ 0 en progreso ¦ Avance estimado: 100%

SPRINT 2 — Dimensiones D2/D3 + Despliegue + Cierre Final Semanas 8–14 │ Hasta 01/08/2026 │ Meta: D2 lingüístico, D3 expresividad, panel docente, deploy y documentación final

Este sprint integra las funcionalidades de análisis semántico (D2), expresividad vocal (D3), el panel del docente con RBAC, el despliegue en producción (Oracle Cloud + Supabase + Vercel), y el cierre técnico con tests de integración y documentación de tesis.

4.1 Historias de Usuario — Sprint 2  (13 ítems · 68 story points)

| Épica | ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prior. | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-04 | HU-16 | Detección de muletillas verbales Como alumno, quiero saber si uso muletillas como 'este', 'ahh', 'emmm'. | spaCy identifica tokens de relleno. Conteo por tipo. Umbral: >3 muletillas = penalización en D2. | Alta | 5 | Completado |
| EP-04 | HU-17 | Análisis de coherencia semántica (D2) Como alumno, quiero saber si mis ideas están conectadas. | BETO (bert-base-spanish-wwm) calcula coherencia entre oraciones. Score 0-1. Umbral >0.6 = bueno. | Alta | 8 | Completado |
| EP-04 | HU-18 | Análisis de riqueza léxica (TTR) Como alumno, quiero saber qué tan variado es mi vocabulario. | TTR = tokens_únicos / tokens_totales. Score incluido en respuesta D2. Referencia: TTR > 0.4 = bueno. | Media | 3 | Completado |
| EP-05 | HU-19 | Calificación de expresividad vocal (D3) Como docente, quiero que el sistema evalúe automáticamente la expresividad. | Proxy acústico: variación F0 (monotonía), shimmer, intensidad. Score 1-5 con parselmouth. | Alta | 5 | Completado |
| EP-03 | HU-20 | Puntaje global integrado D1+D2+D3 Como alumno, quiero ver un puntaje final que combine fluidez, coherencia y expresividad. | Score = 0.4*D1 + 0.35*D2 + 0.25*D3. Rango 0-100. Mensaje personalizado por rango. | Alta | 5 | Completado |
| EP-07 | HU-21 | Panel del docente con vista de alumnos Como docente, quiero ver el historial y progreso de todos mis alumnos. | GET /docente/alumnos lista alumnos por grado/sección. GET /docente/alumno/{id}/historial. | Alta | 5 | Pendiente |
| EP-07 | HU-22 | Control de acceso por roles (RBAC) Como sistema, quiero que docentes y alumnos solo accedan a sus funciones. | Campo rol en JWT. Middleware valida rol en rutas /docente/*. Alumno no puede ver panel docente. | Alta | 3 | En progreso |
| EP-07 | HU-23 | Exportar reporte PDF de sesión Como docente, quiero exportar un reporte PDF de la sesión de un alumno. | GET /reporte/{sesion_id}/pdf genera PDF con métricas D1+D2+D3, gráficos y consejos. | Media | 5 | Pendiente |
| EP-08 | HU-24 | Despliegue en Oracle Cloud + Supabase Como equipo, queremos que la aplicación esté disponible en internet sin costo. | Backend FastAPI en Oracle Cloud Free (ARM 4OCPU/24GB). DB Supabase PostgreSQL. Frontend Vercel. | Alta | 8 | En progreso |
| EP-06 | HU-25 | Retroalimentación con IA generativa Como alumno, quiero recibir consejos personalizados generados por IA. | Prompt a Claude Haiku con score D1+D2+D3. Respuesta en español simple para 1ro primaria. | Media | 8 | Pendiente |
| EP-06 | HU-26 | Seguimiento de progreso a lo largo del tiempo Como alumno, quiero ver gráficos de cómo he mejorado semana a semana. | Gráficos de línea por D1/D2/D3. Filtro por semana/mes. Tendencia con regresión lineal simple. | Media | 5 | En progreso |
| EP-07 | HU-27 | Banco de textos de lectura por nivel Como docente, quiero subir textos de lectura categorizados por grado. | CRUD de TextoLectura. Campos: titulo, contenido, nivel, dificultad. Endpoint POST /admin/textos. | Media | 3 | Pendiente |
| EP-03 | HU-28 | Evaluación de coincidencia en modo lectura (Levenshtein) Como sistema, quiero comparar lo que el alumno leyó con el texto original. | Levenshtein entre transcripción y texto original. Score de fidelidad incluido en ResultadoD1. | Alta | 5 | Pendiente |

Resumen Sprint 2 — HU: 5 / 13 completadas ¦ 3 en progreso ¦ Avance estimado: 56.9%

4.2 Tareas Técnicas — Sprint 2  (11 ítems · 50 story points)

| Épica | ID | Tarea Técnica | Tipo | Descripción | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | TA-012 | Base de datos | TA | Alembic: migraciones versionadas. alembic init. Versiones para columnas D2/D3. Compatible SQLite y PostgreSQL. | 3 | Pendiente |
| EP-04 | TA-013 | IA / ML | TA | Integración spaCy es_core_news_sm. Función detect_muletillas() y calc_ttr() en services/dimension2/. | 5 | Completado |
| EP-04 | TA-014 | IA / ML | TA | Integración BETO para coherencia semántica (D2). dccuchile/bert-base-spanish-wwm-cased vía HuggingFace. cosine similarity. | 8 | Completado |
| EP-05 | TA-015 | IA / ML | TA | Análisis de expresividad con proxy acústico (D3). Variación F0 (std/mean). Intensidad dinámica. Score monotonía desde parselmouth. | 5 | Completado |
| EP-04 | TA-016 | Base de datos | TA | Modelo ResultadoD2 y ResultadoD3 en ORM. FK a Sesion. muletillas_count, ttr_score, coherencia_score, expresividad_score. | 3 | Completado |
| EP-08 | TA-017 | Infraestructura | TA | Despliegue backend en Oracle Cloud Free Tier (ARM). Ubuntu 22.04. Python 3.11. systemd service. Nginx reverse proxy. SSL Let's Encrypt. | 8 | Pendiente |
| EP-08 | TA-018 | Infraestructura | TA | Configurar Supabase PostgreSQL para producción. DATABASE_URL en .env. Alembic upgrade head en producción. | 3 | En progreso |
| EP-08 | TA-019 | Infraestructura | TA | Despliegue frontend en Vercel. vercel.json con VITE_API_URL apuntando a Oracle Cloud. CI automático desde main. | 2 | Completado |
| EP-07 | TA-020 | Backend | TA | Generación de reportes PDF (ReportLab/WeasyPrint). GET /reporte/{sesion_id}/pdf. Incluye header, métricas D1+D2+D3, gráficos PNG y consejos. | 5 | Pendiente |
| EP-08 | TA-021 | Backend | TA | Global exception handler + logger estructurado. middleware captura 500 y retorna JSON error. loguru escribe logs con rotación diaria. | 3 | Pendiente |
| EP-08 | TA-022 | Calidad | TA | Tests de integración: pytest + httpx AsyncClient. Cobertura mínima 70%. Tests para /auth, /audio/analizar y /metrics/historial. | 5 | Pendiente |

Resumen Sprint 2 — TA: 5 / 11 completadas ¦ 1 en progreso ¦ Avance estimado: 50.9%

5. Trazabilidad: Objetivos del Charter → Backlog

Cada objetivo del Project Charter S04 está cubierto por al menos un ítem del backlog reformulado:

| Objetivo | Descripción | Ítems Backlog | Cómo se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| OD1 | Latencia ingesta < 2s | HU-04, HU-05, TA-004, TA-005 | PyAV + faster-whisper int8 procesan audio en < 2s en Oracle ARM. |
| OD2 | WER < 10%, detección pausas 0.5s | HU-05, HU-06, TA-005, TA-011 | faster-whisper medium logra WER ~8% en español. Umbral pausa configurable. |
| OD3 | 100% integridad datos + historial | HU-11, HU-12, HU-13, TA-003, TA-012 | SQLAlchemy + Alembic. Historial disponible en /metrics/historial. |
| OE1 | Retroalimentación automática | HU-08, HU-09, HU-17, HU-19, HU-20, HU-25 | D1 (reglas) → D2 (spaCy+BETO) → D3 (Praat) → Score global → IA generativa. |
| OE2 | Interfaz usable por niños 6-7 años | HU-03, HU-04, HU-08, HU-09, HU-10 | React SPA dark mode. Botones grandes. TTS. Sin texto complejo en UI. |
| OE3 | Panel docente + reportes | HU-21, HU-22, HU-23, TA-020 | RBAC por rol JWT. Exportación PDF. Vista por alumno y grado. |
| OF1 | Despliegue sin costo recurrente | HU-24, TA-017, TA-018, TA-019 | Oracle Cloud Free + Supabase free + Vercel free = $0/mes. |

6. Nota de Actualización — Auditoría de Código (22/06/2026)

Este backlog fue revisado y actualizado contrastando cada ítem contra el código fuente real del repositorio github.com/ALS-12321/SRV-Oratoria-IA (rama main). Cambios principales respecto a la versión anterior:

• HU-15 y TA-011 (corrección de PPM excluyendo pausas largas) pasan de “En progreso” a “Completado”: la lógica final ya está en services/dimension1/fluency.py.

• Sprint 2 avanzó más de lo registrado: HU-16 a HU-20 (muletillas, TTR, coherencia con BETO, expresividad D3 y score global D1+D2+D3) y TA-013, TA-014, TA-015, TA-016 ya están completos e integrados en el endpoint POST /audio/analizar.

• HU-22 (RBAC), HU-24 (despliegue) y HU-26 (gráficos de progreso) y TA-018 (config. Supabase) pasan a “En progreso”: hay base de código parcial (campo rol en JWT, vercel.json, gráficos de evolución en Historial.jsx) pero falta el panel docente, el middleware de roles y el despliegue backend confirmado.

• Siguen “Pendiente” (sin código en el repo): HU-21 (panel docente), HU-23 (reporte PDF), HU-25 (consejos con IA generativa), HU-27 (CRUD de textos), HU-28 (Levenshtein), TA-012 (migraciones Alembic), TA-017 (despliegue Oracle Cloud), TA-020 (generación de PDF), TA-021 (logging/manejo global de errores) y TA-022 (tests de integración).

SRV-Oratoria-IA · Taller de Tesis S04 · UPAO 2026 ¦ Ramdhum Arévalo Espinoza — Scrum Master ¦ 2 Sprints · 50 ítems · 190 story points ¦ Actualizado: 22/06/2026 (verificado contra repositorio GitHub)