# Justificaciones de decisiones técnicas — Project Charter S04

Proyecto: Sistema de Retroalimentación por Voz (SRV) basado en IA para la fluidez de oratoria

Institución: I.E. Juan José Farfán — Lancones, Piura

Documento: Justificación de las desviaciones respecto al Project Charter (uso académico — UPAO)

Este documento sustenta tres decisiones de diseño que difieren de lo planteado

originalmente en el Project Charter. En los tres casos se preserva el **propósito

y el valor funcional** del objetivo, optando por alternativas técnicamente sólidas

y, en dos de ellas, éticamente preferibles para el trabajo con menores de edad.

# Justificación 1 — Retroalimentación por lotes con componente híbrido en lugar de streaming en tiempo real (< 2 s)

Lo planteado en el charter. El Objetivo de Desarrollo 1 fija una latencia menor a 2 segundos

para la visualización de la onda y el inicio de la transcripción, mediante streaming

bidireccional (Socket.io) en fragmentos de 100 ms.

Lo implementado. La aplicación captura el enunciado completo del estudiante y ejecuta el

análisis al finalizar la grabación (procesamiento por lotes), manteniendo la **visualización

de la onda de voz en tiempo real** durante toda la grabación.

Justificación técnica.

El motor de reconocimiento adoptado (faster-whisper, modelo *medium*) procesa el enunciado

completo. Al ejecutarse sobre CPU —la infraestructura disponible no cuenta con GPU—, el

tiempo de cómputo es inherentemente mayor que la duración del habla, por lo que una

transcripción final en menos de 2 segundos no es físicamente alcanzable sin hardware

especializado (GPU) o sin degradar el modelo a una versión menor, lo que comprometería

directamente la meta de precisión (WER).

Diversas métricas requieren, por su propia naturaleza, el enunciado completo para ser

válidas: la riqueza léxica (TTR), el conteo de muletillas, la coherencia semántica y el

puntaje global. Calcularlas "en vivo" sobre frases incompletas carece de sentido

metodológico (p. ej., no es posible estimar la variedad de vocabulario con tres palabras).

Cumplimiento del charter. El charter especifica textualmente "menos de 2 segundos para la

visualización de la onda y el inicio de la transcripción". La visualización de la onda **es

en tiempo real** (Web Audio API / WaveSurfer), cumpliendo ese componente. Se adopta un modelo

híbrido: retroalimentación visual inmediata mientras el niño habla, más una evaluación

integral al concluir. Este patrón es el estándar en aplicaciones serias de evaluación del

habla, donde el análisis profundo se realiza sobre la locución completa.

Conclusión. La decisión no reduce el valor para el usuario: el estudiante recibe estímulo

visual instantáneo y, segundos después, una retroalimentación completa y rigurosa.

# Justificación 2 — Despliegue en Railway + Supabase en lugar de infraestructura AWS (EC2/RDS/S3) y ASR local en lugar de AWS Transcribe

Lo planteado en el charter. Infraestructura sobre Amazon Web Services: VPC, instancia

EC2 t3.medium, base de datos PostgreSQL en RDS, almacenamiento de audio en S3 y reconocimiento

de voz mediante el SDK de AWS Transcribe Streaming.

Lo implementado. Backend desplegado en Railway (cómputo gestionado), base de datos

PostgreSQL gestionada en Supabase, frontend en Vercel y reconocimiento de voz con

faster-whisper ejecutado localmente en el servidor.

Justificación técnica (equivalencia funcional).

*Cómputo gestionado:* Railway cumple el mismo rol que una instancia EC2, sin la carga

operativa de administrar VPC, subredes, tablas de ruteo ni certificados SSL manuales

(Railway, Vercel y Supabase proveen HTTPS y red gestionada de forma nativa).

*Base de datos:* Supabase ofrece PostgreSQL gestionado, equivalente funcional de RDS,

manteniendo el esquema relacional comprometido.

*Costo y complejidad:* la solución reduce el costo y la complejidad de operación, factor

relevante en un proyecto académico, sin sacrificar los entregables funcionales.

Justificación ética (decisiva). Al emplear un motor de reconocimiento local en lugar

de AWS Transcribe, la voz de los menores no se transmite a un servicio de terceros. El

audio se procesa en el servidor y se elimina inmediatamente tras el análisis (la

persistencia está implementada pero desactivada por defecto). Esta decisión refuerza la

protección de datos personales de menores y es **coherente con el propio marco ético-legal del

charter** (consentimientos informados, asentimiento de los menores y supervisión del Comité de

Ética). Almacenar o enviar a un tercero la voz de niños de primer grado introduciría un riesgo

y una responsabilidad legal innecesarios para los fines del estudio.

Cumplimiento del charter. Se conservan todos los entregables funcionales del objetivo

(servidor de aplicación, base de datos relacional PostgreSQL, HTTPS y capacidad de

persistencia) sobre proveedores equivalentes, preservando el espíritu del objetivo: un

sistema desplegado, accesible y seguro.

# Justificación 3 — Análisis de vocabulario y coherencia semántica (Dimensión 2) como valor agregado

Lo planteado en el charter. En el apartado "Fuera de alcance" se indica que el sistema

"no evaluará la sintaxis ni el significado profundo del discurso, solo la fluidez y prosodia".

Lo implementado. Además de la fluidez (D1) y la expresividad vocal (D3), el sistema

incorpora una Dimensión 2 que evalúa vocabulario y coherencia mediante spaCy

(es_core_news_lg) y BETO (modelo BERT en español): riqueza léxica (TTR), detección de

muletillas y coherencia semántica.

Justificación. Esta incorporación **no constituye un incumplimiento, sino una ampliación

del valor entregado** por encima del alcance mínimo comprometido. Es importante precisar la

distinción metodológica:

El sistema no corrige gramática ni juzga la "corrección" del contenido del discurso —eso

permanece fuera de alcance—.

Lo que aporta son indicadores formativos adicionales (variedad de vocabulario, uso de

muletillas, coherencia como señal de organización del mensaje) que enriquecen la

retroalimentación al estudiante sin sustituir el criterio del docente.

Conclusión. La Dimensión 2 se presenta como un aporte que excede el alcance declarado,

en línea con el propósito del proyecto de potenciar las habilidades comunicativas del

estudiante. Se documenta de forma transparente para evitar interpretarlo como una contradicción

con el alcance original.

# Nota metodológica sobre la medición del WER (Objetivo de Desarrollo 2)

Por restricciones éticas, no se realizan grabaciones independientes de los menores: la

recolección de datos ocurre a través del uso normal de la aplicación por parte de los

estudiantes, con el consentimiento correspondiente. En el modo lectura, el sistema calcula

automáticamente el WER de cada sesión (distancia de Levenshtein entre la transcripción y el

texto de referencia).

Se distingue entre dos mediciones:

WER de fidelidad de lectura (dato principal, obtenido del uso real): combina el error

del reconocedor con los errores reales de lectura del estudiante. Es la evidencia de

desempeño en condiciones reales de aula.

WER de reconocimiento puro (baseline complementario): obtenido por los propios

investigadores leyendo los textos de referencia, para aislar la precisión del ASR sin

involucrar grabaciones de menores.

Esta aproximación permite reportar la métrica del charter con datos reales, declarando con

rigor el alcance y las limitaciones de cada medición.