PRODUCT BACKLOG — SRV ORATORIA IA

Sistema de Retroalimentación por Voz basado en IA | Versión Actualizada · 2 Sprints

FastAPI · Supabase · Railway · Vercel

Equipo SRV · UPAO 2026 | Ramdhum Arévalo Espinoza (Scrum Master) | Actualizado: 24/06/2026

1. Contexto y decisiones de arquitectura

El backlog se reformuló respecto al Charter S04 (AWS/NestJS) hacia una arquitectura más sostenible y económica. Cambios respecto a la versión previa: el despliegue del backend pasó de Oracle Cloud a Railway, y las migraciones con Alembic se sustituyeron por una micro-migración propia (ensure_schema).

| Componente | Original (Charter S04) | Actual (Reformulado) |
| --- | --- | --- |
| Backend | NestJS + TypeScript | FastAPI + Python 3.11 |
| IA / Transcripción | AWS Transcribe Streaming | faster-whisper medium int8 |
| Análisis acústico | No especificado | parselmouth / Praat |
| Análisis semántico | No especificado | spaCy + BETO |
| Base de datos | RDS PostgreSQL (AWS) | SQLite (dev) / Supabase (prod) |
| Backend hosting | AWS EC2 | Railway (Nixpacks, plan Hobby) |
| Frontend hosting | S3 + CloudFront | Vercel (gratuito) |
| Frontend | Angular | React + Vite |

2. Resumen general del backlog

Total de ítems: 50 | Historias (HU): 28 | Tareas técnicas (TA): 22 | Story points: 189

| Categoría | Total | ✅ Completado | ⏳ Pendiente | 🚫 No aplica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias (HU) | 28 | 27 | 1 | 0 |
| Tareas técnicas | 22 | 21 | 0 | 1 |
| TOTAL | 50 | 48 | 1 | 1 |

Estado: prácticamente todo el alcance cumplido. Pendiente real: HU-27 (banco de textos por docente). TA-012 figura como "No aplica" porque se resolvió sin Alembic (ensure_schema).

3. Sprint 1 — Infraestructura, audio y fluidez D1 (hasta 07/06/2026)

Historias de Usuario (15)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Pr. | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación de usuario Login con usuario y contraseña. | JWT guardado; ruta protegida redirige a /login. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-02 | Registro de nuevo usuario Registro con nombre, apellido, usuario y credenciales. | Contraseña con Argon2; username único; 201 sin password. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-03 | Selección de modo de práctica Elegir Lectura o Expresión Libre. | /modos con dos opciones; lectura lleva a selección de texto. | Alta | 2 | ✅ Completado |
| HU-04 | Grabación de audio en el navegador Grabar voz sin instalar nada. | WaveSurfer + RecordPlugin; onda en tiempo real. | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-05 | Cálculo de velocidad de habla (PPM) Saber cuántas palabras por minuto hablo. | Whisper medium int8; PPM = palabras / duración_habla. | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-06 | Detección de pausas y bloqueos Saber cuántas veces me quedé sin palabras. | Pausa larga = bloqueo; total_pauses y long_pauses. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-07 | Análisis de prosodia con Praat Ver métricas acústicas (F0, jitter, shimmer, HNR). | parselmouth extrae los rasgos; disponibles en JSON. | Media | 5 | ✅ Completado |
| HU-08 | Retroalimentación automática con estrellas Calificación de 1 a 5 estrellas con mensaje. | Reglas por PPM y pausas; color verde/amarillo/rojo. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-09 | Retroalimentación por voz (TTS) Escuchar el resultado en voz alta. | Web Speech API lee el mensaje; botón "Escuchar". | Media | 2 | ✅ Completado |
| HU-10 | Modo lectura con texto guía Leer un texto que da el sistema. | Textos de 1ro; texto_id enviado al backend. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-11 | Historial de sesiones del usuario Ver mis prácticas anteriores. | GET /metrics/historial con últimas sesiones. | Alta | 2 | ✅ Completado |
| HU-12 | Gráfico de evolución de PPM Ver una gráfica de mi velocidad de habla. | Barras por PPM; verde en zona ideal (80-120). | Media | 2 | ✅ Completado |
| HU-13 | Persistencia de sesiones en BD Guardar cada práctica. | SQLAlchemy guarda Sesion + ResultadoD1; Supabase en prod. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-14 | Conversión de audio a WAV Convertir el audio del navegador a WAV 16 kHz. | PyAV → WAV mono 16 kHz int16. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-15 | Corrección de PPM excluyendo pausas Que los silencios no afecten mi velocidad. | speech_duration_s excluye pausas largas. | Media | 2 | ✅ Completado |

Tareas Técnicas (11)

| ID | Tarea Técnica | Tipo | Descripción | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA-001 | Repositorio GitHub y rama de trabajo | Infraestructura | Rama protegida;.gitignore; estructura base. | 1 | ✅ Completado |
| TA-002 | Setup FastAPI + SQLAlchemy + Uvicorn | Backend | main.py con startup, routers y DB init. | 2 | ✅ Completado |
| TA-003 | Modelo de BD: Usuario + Sesion + ResultadoD1 | Base de datos | ORM con relaciones; FK texto_id nullable. | 3 | ✅ Completado |
| TA-004 | Pipeline de audio WebM → WAV 16 kHz (PyAV) | Backend | utils/audio.py con resampler y flush final. | 3 | ✅ Completado |
| TA-005 | Integración faster-whisper medium int8 (CPU) | IA / ML | WhisperModel cpu int8; word_timestamps. | 3 | ✅ Completado |
| TA-006 | Integración parselmouth / Praat | IA / ML | analyze_prosody: F0, jitter, shimmer, HNR, intensidad. | 3 | ✅ Completado |
| TA-007 | Autenticación JWT + Argon2 | Seguridad | python-jose + passlib[argon2]; get_current_user. | 3 | ✅ Completado |
| TA-008 | Setup React + Vite + WaveSurfer | Frontend | SPA con páginas; Axios con interceptor JWT. | 3 | ✅ Completado |
| TA-009 | CORS para dev y producción | Backend | CORSMiddleware con origins desde env. | 1 | ✅ Completado |
| TA-010 | Seeding de textos de lectura en startup | Backend | Inserta 3 textos de 1ro si no existen. | 1 | ✅ Completado |
| TA-011 | Corrección de PPM (excluir pausas largas) | Backend | speech_duration_s sobre habla activa. | 2 | ✅ Completado |

Resumen Sprint 1: 26/26 completados (100%).

4. Sprint 2 — Dimensiones D2/D3, panel docente, despliegue y cierre (hasta 05/07/2026)

Historias de Usuario (13)

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Pr. | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-16 | Detección de muletillas verbales Saber si uso muletillas (este, ahh, emmm). | spaCy identifica relleno; conteo por tipo. | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-17 | Análisis de coherencia semántica (D2) Saber si mis ideas están conectadas. | BETO calcula coherencia entre oraciones (0-1). | Alta | 8 | ✅ Completado |
| HU-18 | Análisis de riqueza léxica (TTR) Saber qué tan variado es mi vocabulario. | TTR = tokens únicos / totales. | Media | 3 | ✅ Completado |
| HU-19 | Calificación de expresividad vocal (D3) Evaluar la expresividad de la voz. | Proxy acústico: variación F0, calidad; con parselmouth. | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-20 | Puntaje global integrado D1+D2+D3 Ver un puntaje final combinado. | Score = 0.4·D1 + 0.35·D2 + 0.25·D3 (0-100). | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-21 | Panel del docente con vista de usuarios Ver historial y progreso de los usuarios. | GET /metrics/docente/usuarios y /usuario/{id}. | Alta | 5 | ✅ Completado |
| HU-22 | Control de acceso por roles (RBAC) Que docentes y usuarios accedan solo a lo suyo. | Rol en JWT; guarda require_docente en rutas docente. | Alta | 3 | ✅ Completado |
| HU-23 | Exportar reporte PDF de sesión Exportar un PDF de la sesión. | GET /metrics/reporte/{id} con métricas y consejos (ReportLab). | Media | 5 | ✅ Completado |
| HU-24 | Despliegue en Railway + Supabase App disponible en internet sin costo. | Backend en Railway (Nixpacks). DB Supabase (pooler IPv4). Frontend Vercel. | Alta | 8 | ✅ Completado |
| HU-25 | Retroalimentación con IA generativa Consejos personalizados generados por IA. | Claude Haiku con los scores (solo números); flag + fallback. | Media | 8 | ✅ Completado |
| HU-26 | Seguimiento de progreso en el tiempo Ver cómo mejoré semana a semana. | Gráficos de línea (Chart.js) por dimensión; tendencia. | Media | 5 | ✅ Completado |
| HU-27 | Banco de textos de lectura por nivel Que el docente suba textos por grado. | CRUD de TextoLectura; endpoint de administración. | Media | 3 | ⏳ Pendiente |
| HU-28 | Coincidencia en modo lectura (Levenshtein) Comparar lo leído con el texto original. | Levenshtein entre transcripción y texto; fidelidad. | Alta | 5 | ✅ Completado |

Tareas Técnicas (11)

| ID | Tarea Técnica | Tipo | Descripción | Pts | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA-012 | Migraciones de esquema de BD | Base de datos | Sustituido: esquema gestionado con ensure_schema (micro-migración, sin Alembic). | 3 | 🚫 No aplica |
| TA-013 | Integración spaCy para léxico (D2) | IA / ML | detect_muletillas y calc_ttr (es_core_news_lg). | 5 | ✅ Completado |
| TA-014 | Integración BETO para coherencia (D2) | IA / ML | bert-base-spanish-wwm-cased; similitud coseno. | 8 | ✅ Completado |
| TA-015 | Expresividad con proxy acústico (D3) | IA / ML | Variación F0 e intensidad; score de monotonía. | 5 | ✅ Completado |
| TA-016 | Modelos ResultadoD2 y ResultadoD3 | Base de datos | FK a Sesion; muletillas, ttr, coherencia, expresividad. | 3 | ✅ Completado |
| TA-017 | Despliegue backend en Railway (Nixpacks) | Infraestructura | torch CPU-only para imagen ligera; build.sh predescarga modelos; HTTPS gestionado. | 8 | ✅ Completado |
| TA-018 | Configurar Supabase PostgreSQL (prod) | Infraestructura | DATABASE_URL al pooler (IPv4); esquema con ensure_schema. | 3 | ✅ Completado |
| TA-019 | Despliegue frontend en Vercel | Infraestructura | VITE_API_URL apuntando a Railway; CI desde main. | 2 | ✅ Completado |
| TA-020 | Generación de reportes PDF (ReportLab) | Backend | GET /metrics/reporte/{id}: métricas D1+D2+D3 y consejos. | 5 | ✅ Completado |
| TA-021 | Exception handler global + logging | Backend | Middleware 500 → JSON; loguru estructurado. | 3 | ✅ Completado |
| TA-022 | Tests de integración (pytest) | Calidad | Cobertura ~71%; /auth, /audio/analizar, /metrics, RBAC. | 5 | ✅ Completado |

Resumen Sprint 2: 21/24 completados, 1 pendiente (HU-27), 1 no aplica (TA-012). Avance ~92%.

5. Trazabilidad: objetivos del Charter → backlog

| Objetivo | Descripción | Ítems | Cómo se cumple |
| --- | --- | --- | --- |
| OD1 | Latencia de ingesta baja | HU-04, HU-05, TA-004, TA-005 | PyAV + faster-whisper; onda en tiempo real. Análisis por lotes en Railway (CPU). |
| OD2 | Precisión (WER) y detección de pausas | HU-05, HU-06, HU-28, TA-005 | Whisper medium; WER medido vía Levenshtein. Pendiente medición con datos reales. |
| OD3 | 100% integridad datos + historial | HU-11, HU-12, HU-13, TA-003 | SQLAlchemy + ensure_schema; historial en /metrics/historial. |
| OE1 | Retroalimentación automática | HU-08, HU-09, HU-17, HU-19, HU-20, HU-25 | D1 (reglas) → D2 (spaCy+BETO) → D3 (Praat) → Score global → IA generativa. |
| OE2 | Interfaz usable por cualquier usuario | HU-03, HU-04, HU-08, HU-09, HU-10 | SPA React con tema visual amigable; botones grandes; TTS; señal visual de grabación. |
| OE3 | Panel docente + reportes | HU-21, HU-22, HU-23, TA-020 | RBAC por rol JWT; exportación PDF; vista por usuario. |
| OF1 | Despliegue sin costo recurrente | HU-24, TA-017, TA-018, TA-019 | Railway + Supabase + Vercel (planes gratuitos) ≈ $0/mes. |

SRV-Oratoria-IA · Taller de Tesis S04 · UPAO 2026 · Ramdhum Arévalo Espinoza (Scrum Master) · 50 ítems · 189 story points · Actualizado 24/06/2026